机器学习综合实践小组会议纪要表

| 会议主题 | M2 阶段实验任务讨论与实验运行安排 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2026/09/12 18：00 | 会议地点 | 郑东图书馆研究厢205 |
| 参会小组 | G01 |  |  |
| 参会人员 | 陈纪仰、朱炳政、杜孟泽、邹研泽、张泰瑜 |  |  |
| 会议纪要 | 本次会议主要围绕 M2 阶段任务展开，重点讨论实验运行安排、结果记录方式以及后续材料整理。会议开始后，小组先回顾了 M1 阶段已经完成的需求分析与任务建模内容，明确 M2 阶段需要从报告规划转向具体实验运行。 讨论过程中，朱炳政提出目前应优先确认实验能否顺利跑通，先检查数据读取、模型调用和结果保存流程是否正常，再继续扩大实验范围。杜梦泽：PPT 中关于 M2 阶段的内容也需要同步更新，尤其是实验目标、实验流程和阶段成果展示部分，避免汇报材料与实际进度脱节。陈纪仰补充，运行实验时要注意不同方法之间的比较口径，例如输入数据、模型版本、遮蔽方式和评价指标需要保持一致。张泰瑜：应及时整理实验中遇到的问题，方便后续写入报告的问题分析和解决过程。邹研泽主要负责记录本次会议讨论结果，并提醒后续需要对实验输出进行统一命名和保存。 会议决定，M2 阶段先完成基础实验运行，重点保证实验流程、数据处理和结果输出能够正常进行。任务分工方面，朱炳政负责推进实验运行并记录初步结果，陈纪仰负责检查技术流程和实验参数，杜梦泽负责修改 M2 相关 PPT 内容，张泰瑜负责整理实验问题与会议纪要，邹研泽负责协助汇总实验结果。相关工作计划于 2026/09/13 前完成初步整理。遗留问题是部分实验参数和展示方式还需根据运行结果进一步调整，下一次会议将重点查看 M2 实验结果，并讨论是否需要补充对比实验。 |  |  |
| 现场照片 |  |  |  |