机器学习综合实践小组会议纪要表

| 会议主题 | M3阶段任务边界确认与后续实验安排 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2026/09/18 18：00 | 会议地点 | 郑东图书馆研究厢 204 |
| 参会小组 | G01 |  |  |
| 参会人员 | 陈纪仰、朱炳政、杜孟泽、邹研泽、张泰瑜 |  |  |
| 会议纪要 | 本次会议主要讨论M3阶段已完成内容和后续待处理任务的划分，明确哪些工作属于当前阶段，哪些内容安排到M4继续开展。结合整体实验设计，大家认为M3主要完成KernelSHAP的接入以及四种黑盒归因方法默认配置下的初步比较，参数扫描、消融实验和梯度方法对比暂不提前展开，留到M4阶段进行。 会议中，小组进一步梳理了目前尚未完全解决的问题，包括CHNCXR数据上的定位效果、不同基线设置对结果排序的影响，以及部分稳定性指标的变化情况。经过讨论，这些问题暂时作为M3阶段的待跟进事项记录下来，不急于得出最终结论。会议决定先保留当前实验配置和结果记录，完善M3阶段的问题清单，再根据后续验证情况决定是否补充实验。 陈纪仰负责整理M3阶段的任务边界和实现过程，朱炳政负责保存并核对当前实验配置，邹研泽负责归纳未解决问题，杜孟泽负责更新报告和PPT中的阶段安排，张泰瑜负责汇总会议内容。相关整理工作计划于2026年9月19日18:00前完成。下一次会议将检查M3任务清单和M4初步计划，确定后续实验的优先顺序。 |  |  |
| 现场照片 |  |  |  |