机器学习综合实践小组会议纪要表

| 会议主题 | M3实验基本完成及中期报告、汇报PPT制作安排 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2026/09/14 18：00 | 会议地点 | 郑东图书馆二楼206 |
| 参会小组 | G01 |  |  |
| 参会人员 | 陈纪仰、朱炳政、杜孟泽、邹研泽、张泰瑜 |  |  |
| 会议纪要 | 本次会议主要讨论M3阶段KernelSHAP算法的实现情况、实验结果整理以及中期报告和汇报PPT的准备工作。小组对目前的实验代码和运行结果进行了检查，确认KernelSHAP的基本流程已经能够运行，并可以生成相应的特征重要性结果和解释图。与前面实验相比，M3需要重点说明采样过程、基线设置、运行时间以及解释结果的稳定性，不能只简单展示最终图片。 讨论过程中，大家认为目前应先整理已经得到的实验结果，重点核对不同样本的输出是否正常，并记录采样次数、实验参数和运行耗时。对于个别解释图不明显、运行时间较长的情况，先在报告中进行说明，后续再根据时间决定是否调整参数或补充实验。中期报告暂定按照“实验方法、实现过程、实验结果、问题分析和下一步计划”的结构撰写，PPT则重点展示M3的实验流程、典型结果和阶段性结论，减少与前期内容重复的部分。 会后由朱炳政和陈纪仰继续汇总实验数据及结果图片，杜孟泽负责修改和完善PPT，邹研泽协助核对实验结果和图表，张泰瑜负责整合中期报告并统一格式。计划于2026年9月15日前完成报告和PPT初稿。当前遗留问题主要是部分样本结果还需复核，以及采样次数和实验参数是否需要进一步调整，下一次会议将集中检查材料内容并完善汇报顺序。 |  |  |
| 现场照片 |  |  |  |