机器学习综合实践小组会议纪要表

| 会议主题 | KernelSHAP算法实现及M3阶段实验运行与结果分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2026/09/13 18:00 | 会议地点 | 郑东图书馆研究厢208 |
| 参会小组 | G01 |  |  |
| 参会人员 | 陈纪仰、朱炳政、杜孟泽、邹研泽、张泰瑜 |  |  |
| 会议纪要 | 本次会议主要讨论KernelSHAP算法的实现情况以及M3阶段实验安排。会议中，杜孟泽先说明了当前代码的实现思路，重点检查数据读取、模型预测、特征采样和解释结果生成等环节。邹研泽提出：“先用少量样本把流程跑通，再扩大实验规模，避免一次运行时间过长。”张泰瑜提醒需要统一采样次数、基线设置和评价指标，保证实验结果具有可比性。朱炳政负责运行初步实验并记录实验参数、运行时间和输出结果；陈纪仰协助检查实验结果，重点观察生成的解释图是否清晰、是否存在异常。 经讨论决定，今天先完成KernelSHAP代码的基本实现，使用部分样本运行M3实验，确认程序能够正常输出结果。实验过程中遇到的运行时间过长、显存不足或解释图不明显等问题统一记录，后续再调整参数。杜孟泽负责根据实验进展修改PPT中的M3部分，其他成员协助整理实验数据。 任务分工及截止时间：朱炳政负责完成初步实验，陈纪仰负责检查代码和结果，邹研泽负责整理实验记录，张泰瑜负责汇总问题，杜孟泽负责修改汇报PPT，计划于2026年9月14日18:00前完成。 遗留问题及下次安排：KernelSHAP的采样次数和实验样本数量仍需根据运行速度进一步确定。下一次会议讨论初步实验结果，决定是否调整参数并补充实验。 |  |  |
| 现场照片 |  |  |  |