机器学习综合实践小组会议纪要表

| 会议主题 | M4参数扫描与消融实验方案设计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2026/09/19 18：00 | 会议地点 | 郑东图书馆研究厢 204 |
| 参会小组 | G01 |  |  |
| 参会人员 | 陈纪仰、朱炳政、杜孟泽、邹研泽、张泰瑜 |  |  |
| 会议纪要 | 本次会议准备讨论M4阶段参数扫描和消融实验的具体设计，重点确定默认配置、扫描变量、对照条件以及不同指标的记录方式，为后续实验提供统一方案。 结合M3阶段的实验结果，大家决定先将当前默认配置作为基线，包括固定样本、模型权重、预处理方式、目标类别和评价指标。M4阶段采用单因素扫描方式，分别考察超像素数量、RISE网格规模和模型前向预算对实验结果的影响，不进行所有参数的全组合测试，以便区分不同因素的影响。实验过程中继续统一记录忠实性、稳定性、效率和定位能力，并同时保存实际超像素数量和模型前向次数。梯度方法暂定作为后续的外部对照，待基础参数扫描完成后再决定具体比较方式。 会议结论是，今天先完成M4实验方案和参数表的设计，暂不运行新的M4实验。陈纪仰负责整理参数扫描范围和固定控制条件，朱炳政负责检查现有代码是否支持参数记录，邹研泽负责梳理各项指标的输出格式，杜孟泽负责整理实验流程图，张泰瑜负责汇总方案并形成实验清单，计划于2026年9月20日20:00前完成。 目前遗留问题是不同参数组合下的实验规模、CHNCXR补充实验以及梯度方法的具体选择还没有最终确定。下一次会议将检查M4实验方案，确认参数表和记录格式后，再安排小规模试运行。 |  |  |
| 现场照片 |  |  |  |