机器学习综合实践小组会议纪要表

| 会议主题 | M1 里程碑需求分析与任务建模推进 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2026/09/05 19:00 | 会议地点 | 图书馆2楼 |
| 参会小组 | G01 |  |  |
| 参会人员 | 陈纪仰、朱炳政、杜孟泽、邹研泽、张泰瑜 |  |  |
| 会议纪要 | 本次会议准备讨论 M1 阶段需要完成的需求分析、任务建模和报告框架。会议中，陈纪仰首先说明了前期调研结果，认为当前项目可以从实际问题出发，建立较清晰的输入、处理和输出流程。朱炳政提出 M1 阶段应重点写清楚“为什么做这个任务、任务要解决什么问题、使用什么方法完成”，不能只写技术名词。杜孟泽补充了数据准备方面的考虑，认为需要说明数据来源、数据形式以及后续处理方式。邹研泽提出报告中应增加任务流程图或步骤说明，使老师能够看出项目推进逻辑。张泰瑜整理了讨论结果，并提出按照“项目背景、需求分析、任务建模、技术路线、阶段计划”的结构撰写 M1 报告。会议结论为：M1 阶段先完成需求分析和任务建模，后续再逐步推进实验。任务分工为：陈纪仰与朱炳政负责核心建模和技术路线部分，杜孟泽负责数据需求整理，邹研泽负责补充评价指标和实验思路，张泰瑜负责会议纪要与报告框架汇总，朱炳政负责最终报告统稿。截止时间为 2026/09/06 20:00。遗留问题是部分技术细节还需要进一步验证，下一次会议将进行线下沟通，确认协作节奏。 |  |  |
| 现场照片 |  |  |  |