机器学习综合实践小组会议纪要表

| 会议主题 | 项目协作方案研讨与成员分工确认 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2026/09/07 18:00 | 会议地点 | 郑东图书馆研究厢206 |
| 参会小组 | G01 |  |  |
| 参会人员 | 陈纪仰、朱炳政、杜孟泽、邹研泽、张泰瑜 |  |  |
| 会议纪要 | 本次会议准备讨论项目协作方案、工具选择、任务拆解以及各成员的具体职责。会议开始后，张泰瑜先整理了当前项目整体进度，指出小组已经完成选题讨论和 M1 初步框架，但仍需要明确后续每个人负责的具体内容。陈纪仰提出核心技术部分应尽早固定，避免后续方向反复变化；朱炳政认为报告撰写和实验实现需要同步推进，不能等代码全部完成后再写报告；杜孟泽提出资料和数据应统一存放，方便成员查阅和引用；邹研泽建议建立问题记录表，将实验中遇到的问题、解决方式和负责人记录下来。会议结论为：小组采用统一文档进行协同编辑，并按照模块划分任务。任务分工为：陈纪仰负责技术方案和模型流程说明，朱炳政负责报告整合与最终检查，杜孟泽负责数据和资料整理，邹研泽负责实验问题记录与结果分析，张泰瑜负责会议纪要、进度跟踪和格式检查。截止时间为 2026/09/08 18:00。遗留问题是部分模块之间的衔接方式还需进一步确认，下一次会议将集中修改 M1 报告。 |  |  |
| 现场照片 |  |  |  |